| UBND TỈNH KIÊN GIANG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số /BC-SNNPTNT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Kiên Giang, ngày tháng 5 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến 28/4/2020

do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Vốn đầu tư công được giao đến thời điểm 28/4/2020 là 962.544 triệu đồng. Khối lượng thực hiện lũy kế từ đầu năm đến nay được 125.790 triệu đồng đạt 13,1% kế hoạch năm và giá trị giải ngân lũy kế được 131.680 triệu đồng đạt 13,7% kế hoạch.

Trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương: Giá trị khối lượng thực hiện được 119.632/670.561 triệu đồng, đạt 16,4%; Giá trị giải ngân được 119.632/670.561 triệu đồng, đạt 17,8%.

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương: Giá trị khối lượng thực hiện được 6.158/291.983 triệu đồng, đạt 2,1%; Giá trị giải ngân được 12.048/291.983 triệu đồng, đạt 4,1%.

- Ứơc khối lượng thực hiện đến 30/5/2020 là 239.851 triệu đồng đạt 24,9% kế hoạch năm và giá trị giải ngân lũy kế được 243.351 triệu đồng đạt 25,3% kế hoạch.

- Ứơc khối lượng thực hiện đến 30/6/2020 là 448.865 triệu đồng đạt 46,6% kế hoạch năm và giá trị giải ngân được 448.865 triệu đồng đạt 46,6% kế hoạch.

(kèm theo phụ biểu báo cáo)

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 28/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận: 	       GIÁM ĐỐC

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lưu: VT, qlxdct.